BÁO CÁO LAB - MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NÂNG CAO

Lab: 02	Từ ngày: 09/09/2026	đến ngày: 15/09/2026

MSSV: 2314487	Họ và tên: Phanthamala Somsavath

Nhóm: 24

Công việc:

| STT | Công việc được giao | Liên kết đến github branch | Tiến độ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Form tạo công thức đa bước (Multi-step Wizard) tại route /dashboard/recipes/new (FR-RCP-003 – phần giao diện) Đã hoàn thành: - Tạo route /dashboard/recipes/new (Client Component, chỉ Author/Admin đã đăng nhập) và khung Wizard gồm thanh tiến trình, nút Quay lại / Tiếp tục. - Dùng một form React Hook Form chung (FormProvider) cho toàn bộ các bước để không mất dữ liệu khi chuyển bước. - Bước 1 – Thông tin cơ bản: title, description, categoryId (danh sách lấy từ GET /categories), prepTimeMinutes, cookTimeMinutes, servings, difficulty. - Bước 2 – Nguyên liệu: danh sách động (useFieldArray) gồm name, quantity, unit, notes; orderIndex tự gán theo vị trí. Ô số lượng nhận cả phân số ("1/2") hoặc chữ ("một nhúm"); chuỗi gốc được gửi ở trường quantityDisplay (CR-02 mục 5). - Bước 3 – Các bước thực hiện: danh sách động gồm title, description, timerMinutes; số thứ tự bước tự đánh theo vị trí, không có ô nhập tay (CR-02 mục 4). - Bước 4 – Dinh dưỡng (không bắt buộc): calories, protein, carbohydrates, fat, fiber, sodium; gửi kèm trong cùng payload tạo công thức (CR-02 mục 3). - Bước 5 – Xem lại và gửi: gom dữ liệu các bước, gọi POST /api/v1/recipes trong một request duy nhất; công thức mới có trạng thái Draft. Chưa hoàn thành: - Tích hợp bước tải ảnh minh họa sau khi tạo công thức (FR-RCP-008), phụ thuộc API upload của Kina Niê. - Kéo-thả sắp xếp lại thứ tự các bước, phụ thuộc endpoint Reorder Steps (CR-02 mục 4). - Kiểm thử E2E luồng "tạo công thức" bằng Playwright (NFR-MAINT-002). | https://github.com/<nhóm>/culinaryblog/tree/oven-recipe-wizard | 70% |
| 2 | Validate dữ liệu phía client (React Hook Form + Zod) và xử lý lỗi RFC 7807 hiển thị bằng Toast (NFR-USE-003, NFR-USE-004) Đã hoàn thành: - Viết Zod schema cho từng bước: title 5–200 ký tự; description tối đa 2000 ký tự; prepTime > 0; cookTime ≥ 0; servings > 0; categoryId đúng định dạng GUID. - Zod schema cho nguyên liệu (name 1–100 ký tự, quantity nếu có phải > 0) và cho các bước thực hiện (description bắt buộc, tối đa 2000 ký tự; timerMinutes ≥ 0). - Kết nối zodResolver với React Hook Form; kiểm tra hợp lệ theo từng bước (trigger) trước khi cho sang bước kế tiếp; hiển thị lỗi ngay cạnh field. - Viết hàm xử lý phản hồi lỗi RFC 7807: đọc trường type (Application Error Code, Phụ lục B SRS) và gắn errors{} vào đúng field bằng setError. - Lỗi không gắn với field (409, 422, 429, 5xx…) hiển thị bằng Toast với nội dung thân thiện, không lộ stack trace. - Trạng thái tải: khóa nút Gửi và hiển thị spinner khi đang gọi API; Toast báo thành công rồi quay về /dashboard/recipes. Chưa hoàn thành: - Viết unit test (Jest + Testing Library) cho Zod schema và hàm xử lý lỗi RFC 7807 (NFR-MAINT-002). - Tách thông điệp lỗi theo mã lỗi (error code → message) để sẵn sàng đa ngôn ngữ (NFR-USE-003). | https://github.com/<nhóm>/culinaryblog/tree/oven-recipe-wizard | 75% |
| 3 | Cấu hình Hangfire chạy in-process và Welcome Email Job (FR-JOB-001) Đã hoàn thành: - Cài NuGet Hangfire.Core, Hangfire.AspNetCore, Hangfire.PostgreSql; đăng ký AddHangfire + AddHangfireServer chạy in-process, dùng chung ConnectionString PostgreSQL của hệ thống. - Bảo vệ Dashboard /hangfire bằng authorization policy, chỉ role Admin được truy cập. - Tạo WelcomeEmailJob; triển khai gửi mail bằng MailKit qua interface IEmailService, kết nối SMTP có TLS (môi trường dev dùng Mailhog). - Thiết kế template email HTML chào mừng gồm tên người dùng và đường dẫn đến ứng dụng. - Cấu hình retry [AutomaticRetry(Attempts = 3, DelaysInSeconds = new[] { 60, 300, 1800 })]: thử lại sau 1, 5, 30 phút; hết 3 lần thì chuyển sang trạng thái Failed và ghi log lỗi. - Nối điểm kích hoạt: gọi BackgroundJob.Enqueue<WelcomeEmailJob>() ở bước 11 của luồng đăng ký (FR-AUTH-001) theo kiểu fire-and-forget. Chưa hoàn thành: - Kiểm thử retry bằng cách giả lập SMTP lỗi và xác nhận job chuyển sang Failed sau 3 lần thử. - Bổ sung link kích hoạt email vào template (nếu nhóm thống nhất dùng xác thực email). | https://github.com/<nhóm>/culinaryblog/tree/oven-hangfire-welcome-email | 75% |
| 4 | Job tạo Sitemap tự động (FR-JOB-003) và job dọn tệp mồ côi trên MinIO (CR-02 mục 1) Đã hoàn thành: - Tạo SitemapGenerationJob: lấy các Recipe có Status = Published (không tính bản ghi IsDeleted), các Category và các trang tĩnh. - Sinh sitemap.xml chuẩn với <loc>, <lastmod>, <changefreq>, <priority>; URL theo dạng /recipes/{slug} và /categories/{slug} (NFR-SEO-003, NFR-SEO-004). - Đăng ký Recurring Job bằng RecurringJob.AddOrUpdate với cron "0 2 * * *" (02:00 AM UTC hằng ngày); retry 2 lần khi lỗi. - Ghi log kết quả (số URL trong sitemap) qua Serilog. Chưa hoàn thành: - Upload sitemap.xml lên MinIO hoặc lưu vào wwwroot; khai báo Sitemap URL trong robots.txt. - Gửi thông báo cập nhật sitemap đến Google Search Console theo mô tả của SRS. - Distributed lock (RedLock) để job chỉ chạy một lần khi có nhiều instance (NFR-SCALE-001). - Đăng ký Recurring Job hằng tuần quét và xóa các tệp ảnh mồ côi trên MinIO, phối hợp với Nguyễn Đức Thành sau khi chuyển sang Soft Delete (CR-02 mục 1). | https://github.com/<nhóm>/culinaryblog/tree/oven-sitemap-job | 50% |
| 5 | Quan sát hệ thống (FR-OBS): Health Check và Structured Logging cho các Background Job Đã hoàn thành: - Health check: GET /health (tổng hợp DB, Redis, MinIO), GET /health/live (chỉ kiểm tra process còn sống), GET /health/ready (DB + Redis, trả 503 khi chưa sẵn sàng) – FR-OBS-001. - Đăng ký các IHealthCheck cho NpgSql, Redis, MinIO bằng các gói AspNetCore.HealthChecks.*; gắn tag để tách riêng endpoint /health/ready. - Cấu hình Serilog cho job: sink Console (JSON), File (rolling daily), Seq (development); ghi log thành công/thất bại và số lần retry của từng job (FR-OBS-002). Chưa hoàn thành: - Tích hợp OpenTelemetry: trace HTTP request và EF Core, metric số công thức được tạo/xuất bản, export OTLP, gắn TraceId vào log (FR-OBS-003). - Kiểm thử probe /health/ready khi tắt PostgreSQL/Redis để xác nhận trả về 503 (NFR-REL-001). | https://github.com/<nhóm>/culinaryblog/tree/oven-observability | 60% |

Lưu ý:

- Công việc được giao: Liệt kê mỗi tính năng/chức năng/công việc được giao trên một dòng. Trong mỗi dòng, ghi cụ thể các bước/công đoạn đã thực hiện để hoàn thành công việc đó và những việc chưa hoàn thành.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành và ghi vào cột Tiến độ %.